Экзаменационные вопросы по дисциплине 
«Организация, планирование и управление строительством» 
для студ. профиля «Промышленное и гражданское строительство»

- Алгоритм расчета сетевого графика секторным методом. Оптимизация сетевых графиков.

- Анализ рисков строительного производства.

- ЕСПСП и авторский надзор проектных решений.

- Задачи капитального строительства. Основные участники строительства и их функции.

- Задачи, стадии проектирования.

- Календарное планирование в строительстве. Принципы и последовательность составления календарных планов.

- Конкурсная основа выбора подрядчика.

- Материально-техническая база строительства.

- Организация материально-технического обеспечения. Ресурсное обеспечение строительного производства.

- Организационно-технологическое моделирование строительства. ПОС и ППР.

- Организация контроля качества строительной продукции.

- Организация приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

- Организация эксплуатации парка строительных машин. Понятие лизинга.

- Основные этапы создания строительной продукции и фазы реализации проекта.

- Особенности календарного планирования строительства в условиях реконструкции.

- Особенности проектирования стройгенпланов в условиях реконструкции.

- Порядок разработки и заключения договоров подряда.

- Поточный метод организации строительства. Основные принципы проектирования потоков.

- Производственно-технологическая комплектация.

- Сетевое моделирование строительного производства.

- Классификация и элементы сетевых графиков.

- Согласование, экспертиза и утверждение ПСД.

- Состав проекта, виды изысканий.

- Строительные генеральные планы, общие принципы их проектирования.

- Строительные организации и их разновидности в зависимости от форм собственности.

- ТЭО инвестиций. Бизнес-план.

- Участники подрядных торгов и их функции.

- Этапы формирования качества строительной продукции.

- Комплексная механизация в строительстве.

- Саморегулирование в строительной отрасли