Уважаемый председатель, уважаемые члены аттестационной комиссии!

Белгород как один из наиболее инвестиционно привлекательных, и стабильных городов России в последнее время демонстрирует высокий спрос на недвижимость торгово-офисного назначения. Все более ценны офисные помещения классов А и В, с высокими требования к объемно-планировочному решению и инженерной инфраструктуре здания.

В этой связи тема выпускной квалификационной работы выбрана экспертиза и управление проектом строительства многоэтажного офисного центра по ул. Мокроусова в г. Белгороде.

Земельный участок, на котором планируется строительство центра расположен в центральной части ЮМР г. Белгорода, по улице Мокроусова, имеет смешанной тип застройки с преобладанием жилой и хорошо развитой транспортной инфраструктуры. Основным фасадом здание офисного центра ориентировано на запад. Пешеходная часть выполняется в плитке, проезжая часть в асфальтобетоне, территория активно озеленяется и соответствует эстетическим и функциональным требованиям, предъявляемым объектом строительства.

Возводимый объект представляет собой каркасное сборно-монолитное здание с переменным количеством этажей от 4 до 6, размерами в осях 70,8 на 37,9 м, высотой 24,4 м. Высота этажа здания 3,6 м. Фундаменты здания — сборные железобетонные стаканного типа. Колонны-сборные железобетонные высотой сечением 400*400 мм; Перекрытия железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм, кровля — плоская, рулонная, с внутренним организованным водостоком, утепленная пенополистиролом. Наружные стены — двухслойные из газосиликатных блоков толщиной 250 мм и минераловатного утеплителя. Внутренние стены — кирпичные и из газобетонных блоков.

Подземный этаж здания эксплуатируется как паркинг на 7 машиномест, надземные этажи предназначены для размещения помещений офисного и административного назначения. В здании предусмотрено четкое функциональное зонирование офисных площадей – выделяется офисные и административные помещения. Здание имеет три лестничные клетки с выходом на крышу, оборудовано всеми необходимыми инженерным сетями и коммуникациями.

В дипломном проекте был выполнен анализ инженерно-геологических условий строительства, предложен вариант устройства фундамента в виде сборных железобетонных стаканного типа мелкого заложения под колонны каркаса. Выполненный расчет требуемой площади подошвы фундамента под колонну позволил установить основные конструктивные параметры фундамента, обеспечивающие безопасность и долговечность здания в геологических условиях, сложившихся в период проведения строительства здания и при внешних нагрузках, соответствующих текущему его функциональному назначению здания.

Конструктивное решение здания предполагает наличие ряда проблемных узлов, к числу которых относятся узел стык ригеля с колонной, узел стыка колонн по высоте и узел опирания колонны в стакан фундамента. В рамках проведенной технической экспертизы здания были рассмотрены основные дефекты отмеченных узлов и мероприятия, обеспечивающие их качество. В целом, конструктивное решение здания может быть признано надежным и безопасным.

В дипломном проекте представлены основные строительные процессы, выполняемые при возведении торгово-офисного центра, выполнен подбор монтажного крана по техническим параметрам, представлены ключевые мероприятия по обеспечению качества и безопасности производства работ. Обеспечение конструкциями и материалами предусмотрено с заводов г. Белгорода доставкой по ул. Мокроусова. Принятая технология производства работ соответствует современному уровню строительного производства. Производство работ предполагается выполнять подрядным способом с привлечением местной рабочей силы.

Был выполнен расчет и проектирование календарного графика строительства, предусматривающего использование поточного метода выполнения строительно-монтажных работ. Работы выполняются в одну и две смены силами 24 рабочих, общая продолжительность строительства составляет 441 рабочих дней, что на 10% меньше нормативной продолжительности. Коэффициент неравномерности эпюры движения рабочих составляет 1,6, что свидетельствует о рациональности использования трудовых и материальных ресурсов.

С целью проектирования целесообразной и безопасной организации производства работ был выполнен объектный стройгенплан основного периода строительства. На стройгенплане размещены грузоподъемные механизмы, площадки складирования, временные автодороги, инженерные сети и бытовой городок. Проведенное планирование позволило определить минимально необходимый участок земли, отторгаемый под нужды строительства, обеспечить безопасное и эффективное производство работ.

При проведении управленческой экспертизы был выполнен краткий анализ нормативно-правовой базы организации управления торгово-офисным центром в аспекте property- и facility-менеджмента. Был представлен перечень технических мероприятий, необходимых для поддержания и роста функциональности и капитализации объекта. Также был проведен анализ структуры наиболее востребованных на данном объекте услуг по техническому обслуживанию. Общая стоимость услуг по техническому обслуживанию торгово-офисного центра составила в текущих ценах 1 346 500 руб, или 192,3 руб. на кв. метр арендной площади в год.

При проведении экономической экспертизы был выполнен анализ текущей конъюнктуры рынка торгово-офисной недвижимости Белгорода. Рынок коммерческой недвижимости Белгорода прогрессивно развивается с каждым годом и при этом становится намного стабильнее. Для всех его сегментов характерна высокая активность. Динамика спроса на офисные помещения с каждым годом увеличивается.

Сметная стоимость строительства объекта была определена базисно-индексным методом, для чего были составлены локальная, объектная смета и выполнен сводный сметный расчет в текущих ценах. На июнь 2012 г. сметная стоимость строительства офисного центра составила 269399,58 млн. руб., или 38,5 тыс. рублей за кв. метр общей площади, что соответствует сложившемуся в городе уровню цен. Реализация объекта планируется из собственных и заемных средств инвестора, для чего был выполнен анализ предлагаемых в Белгороде кредитных продуктов и принят наиболее целесообразный кредит Сбербанка в размере 30% стоимости строительства на 7 лет.

Для определения доходности недвижимости данного назначения и класса была выполнена ее оценка сравнительным методом на основе анализа ряда актуальных предложений рынка. Это позволило установить плановую цену аренды кв. метра офисных площадей 15 364 руб. в год.

На основании выбранной ставки дисконтирования и проведенного анализа плана денежных потоков были определены основные показатели экономической эффективности инвестиционно-строительного проекта в привязке к прогнозным изменениям заполняемости офисного центра (спросу на сдаваемые в аренду площади). Ожидаемые показатели следующие: NPV —177 млн. 772 тыс. руб; индекс рентабельности — 65%, IRR — 72%; срок окупаемости проекта — 6 лет. Это позволяет сделать вывод о коммерческой целесообразности и экономической рентабельности инвестиционных вложений в офисный центр по ул. Мокроусова в г. Белгороде.

При проведении правовой экспертизы проанализированы основы законодательства, регулирующего взаимоотношения участников инвестиционно-строительного проекта, что представлено на плакате. В разделе представлен необходимый перечень документов, устанавливающих права собственности, разрешающих строительство и ввод объекта в эксплуатацию, устанавливающих арендные отношения и фиксирующих куплю-продажу реализуемых площадей. Выполненный анализ подтверждает легитимность строительства торгово-офисного центра и правовую защищенность планируемых инвестиционных вложений.

При проведении экологической экспертизы выполнена оценка антропогенного влияния инвестируемого объекта недвижимости на окружающую среду, для чего был произведен анализ экологической безопасности при сборе, хранении и транспортировке производимых торгово-офисным центром твердых бытовых отходов.

Для соблюдения экологической безопасности при сборе, хранении и транспортировке отходов в дипломном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

— установка металлических контейнеров;

— вывоз отходов спецавтотранспортом;

— обеспечение контроля над сбором и временным хранением на территории.

— лицензированный перевозчик;

Таким образом, выполненные в дипломном проекте экспертизы инсвестиционно-строительного проекта многоэтажного офисного центра по ул. Мокроусова в г. Белгороде позволяют сделать выводы о целесообразности, функциональной надежности, легитимности, конструктивной, экологической безопасности, высокой инвестиционной привлекательности и потенциальной доходности офисного центра в долгосрочной перспективе.

Спасибо за внимание, доклад окончен!